Cuprins

I. Denumirea proiectului:	3

II. Titular	3

III. Descrierea proiectului	3

III.1. Un rezumat al proiectului	3

III.2. Justificarea necesității proiectului	4

III.3. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului	4

III.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)	4

III.5 Profilul şi capacităţile de producţie	5

III.6.  Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)	5

III.7. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea	7

III.8. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora	7

III.9. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă	8

III.10. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei	8

III.11. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente	9

III.12. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare	9

III.13. Metode folosite în construcţie	9

III.14. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară	9

III.15. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	10

III.16. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	10

III.17. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)	10

III.18. Alte autorizaţii cerute pentru proiect	11

III.19. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;	11

III.20. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii	11

III.21. Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)	12

III.22. Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)	16

III.23. Magnitudinea şi complexitatea impactului	16

III.24. Probabilitatea impactului	16

III.25. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului	16

III.26. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	17

III.27. Natura transfrontieră a impactului	17

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	17

IV.1. Protecţia calităţii apelor	17

IV.2. Protecţia aerului	18

IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	18

IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor	19

IV.5. Protecţia solului şi a subsolului	19

IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	20

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	20

IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament	21

IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	22

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului	27

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)	28

VII. Lucrări necesare organizării de şantier	28

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile	30

IX. Anexe - piese desenate	31

# I. Denumirea proiectului:

,,Amplasare bazin suprateran 1000 mc in baza Adancata",

Amplasament: com. Adancata, jud. Ialomita

.

# II. Titular

- numele: SC AMEROPA GRAINS SA,

CUI: RO8204170, nr. reg. comert: J13/933/1996.

- adresa poştală: Constanta, str. Theodor Burada, nr. 25, jud. Constanta

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet

- Florn Vlaicu - SC Ameropa Grains SA Constanta:

  - tel. 0752012422;

  - e-mail: florin.vlaicu@ameropa.com

- Simona   Cherechesiu  - Adancata

- tel. 0751260582

- e-mail: adancata@ameropa.com

# III. Descrierea proiectului

## III.1. Un rezumat al proiectului

Bazinul suprateran din otel galvanizat:

- cu diametru de r = 10,577 m,

- inaltimea H = 2,85 m,

- suprafata la sol S=350 mp.

- V = 1000 mc.

Bazinul va fi amplasat pe o fundatie de teren compactat si beton.

Se vor efectua lucrari de excavatii pentru compactare terenului pe care va fi amplasat bazinul.

Bazinul va fi folosit pentru depozitarea ingrasamintele lichide de tip UAN -  amestec de solutii de UREE  si AZOTAT DE AMONIU- 700 t.

Aceste ingrasaminte vor fi livrate fermierilor din zona.

## III.2. Justificarea necesității proiectului

Necesitatea unei surse de aprovizionare a fermierilor din zona cu ingrasaminte lichide

## III.3. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

Sunt prezentate în anexă.

## III.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Terenul proprietatea beneficiarului mai sus menţionat, este intravilan şi are o suprafaţă de 474884 mp. conform contract de vânzare-cumpărare.

Pe acest teren se află un număr de 11 clădiri.

Bazinul suprateran de 1000 mc se va amplasa in Baza de cereale (in partea de NW conform planului de situatie anexat) situata in com. Adacata, jud. Ialomita cu urmatoarele vecinatati:

- N - NE - gara CF Adancata

- W-SW - terenuri agricole

- S - SE - terenuri agricole; DJ 101 Jilavele - Adancata.

Coordonate Stereo 70:

X- 619058; Y - 362168

Suprafaţa construită propusă = 350 mp.

Suprafaţă teren = 47 884,00 conform acte.

P.O.T. existent = 21,5 %       P.O.T. propus = 22,2 %

C.U.T. existent = 0,215	     C.U.T. propus = 0,222

## III.5 Profilul şi capacităţile de producţie

Conform H.G Nr. 445 din 8 aprilie 2009 actualizata - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, ANEXA 2:

6. Industria chimică:

c) instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

Instalatia propusa va depozita temporar 700 t de ingrasaminte lichide ce vor fi distribuite fermierilor din zona

Pe amplasament se desfasoara activitati conf Cod CAEN:

4621- Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat.

## III.6.  Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Construcţia va fi de tip suprateran, forma cilindrica:

- rază de R = 10,557 m

- înălţime perimetrală de  H = 2,85 m

- suprafata la sol S = 350 m2

Bazinul va fi construit din din panouri fabricate din oţel galvanizat, prinse cu şuruburi în zonele de suprapunere.

In interior bazinul va fi impermeabilizat cu o membrana dubla din material de inalta densitate (HDPE) cu densitate de 1100gr/m2 si care nu reactioneaza chimic si fizic  cu ingrasamintele lichide ce vor fi depozitate in interior.

In centrul bazinului se afla un stalp central de ancoraj.

Bazinul este prevazut la partea superioara cu o gura de alimentare (pe unde se descarca din vagoane ingrasamantul lichid).

La partea inferioara exista gura de dscarcare prevazute cu pompe si robineti dubli amplasati intr-o cuva betonata cu dimensiunile de 1,6 x 1,6 x 0,4 m si care are si scopul de a retine eventualele scurgeri accidentale.

Intreg bazinul va fi acoperit in exterior cu o copertina de protectie .

Copertina va fi realizată din prelată impermeabilă tip cort.

Vedere izometrică și elevație laterală

Bazinul va fi amplasat pe o fundatie.

Fundatia bazinului este alcatuita dintr-un inel circular din betona armat cu latimea de 0,40 m si adancimea de 0,70 m

Fundaţiei bazinului  va fi de tip fundaţie inelară şi  fundaţia stâlpului central, va de tip izolat.

In interiorul inelulului terenul va fi excavat si se va realiza un strat de pamant peste care se va dispune un strat de balast (ambele straturi farte bine compactate.

Flux tehnologic

Ingrasamintele lichide sunt transportate de la furnizor in vagoane cisterna., din vagoanele cisterna prin intermediul unor conducte si prin pompare sunt descarcate in bazin.

La furnizarea catre fermieri, ingrasamantul iichid este preluat prin pompare si livrat prin intermediul unei conducte in cisterne auto care vor aproviziona instalatiile de imprastiat pe terenurile agricole.

## III.7. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Bazinul ofera capacitatea  de 1000 mc (700 t ingrasaminte lichide) de depozitare temporara a ingrasamintelor lichide si comercializarea lor catre fermieri din zona.

Nu rezulta subpoduse.

## III.8. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

În timpul implementării proiectului, vor fi necesare următoarele materii prime, materiale, echipamente și instalații:

- panouri fabricate din oţel galvanizat (dimensiuni 2 x 1 m si grosimea de 3 mm); S = 888,95 m2

- folie HDPE (densitate de 1100gr/m2); S = 888,95 m2

- prelată impermeabilă tip cort ; S = 550 m2

- alte accesorii necesare montajului

Aceste materiale vor fi furnizate de firma producatoare Agrikproduct SA

- pamant excavat si compactat pentru fundatie V = 700 m3

- pietris compactat  pentru fundatie; V = 350 m3

- beton ; V = 30 m3

Furnizori autorizati din zona.

- energie electrica -  20 000 kw - din reteaua proprie.

- combustibili (motorina) - 5 t - statii de distributie produse petroliere din zona.

În timpul funcționării proiectului,  este necesara energie electrica pentru functionarea pompelor de incarcare/descarcare.

## III.9. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Energia electrica necesara pompelor de incarcare/descarcare este preluata din reteaua existenta pe amplasament.

## III.10. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Suprafața efectivă afectată de investiție este de cca. 350 m2. După realizarea fundatiei si amplasarea bazinului, terenul din zonle adiacente va fi readus, pe cât posibil, la starea inițială.

## III.11. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu va fi cazul.

## III.12. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Resursele naturale folosite în construcție:

- pamant excavat si recompactat : 700 m3

- pietris  pentru fundatie; V = 350 m3

## III.13. Metode folosite în construcţie

In prima faza se executa fundaţiei bazinului care  va fi de tip fundaţie inelară şi  fundaţia stâlpului central, va de tip izolat.

Pe fundatia astfel executata se trce la montarea bazinului.

Montarea bazinului  se realizeaza prin montarea independentă a fiecărei placi din otel galvanizat cu ajutorul unei macarale, prinderea dintre placi executându-se de pe schele fixe sau mobile.

In faza urmatoare se va trece la impermeabilizarea interioara cu 2 straturi de folie de inalta densitate (HDPE), dupa care se realizeaza cuva din beton unde vor fi montate pompele de distributie.

in ultima faza se trece la acoperirea bazinului cu o copertina tip cort din materiala impermeabilizat.

## III.14. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

- Faza 1 - excavatii si realizarea fundatiei, montarea stalpului de sustinere central

- Faza 2 - montarea placilor din otel galvanizat pentru relizarea bazinului.

- Faza 3 - Impermeabilizarea interioara a bazinului cu 2 straturi de folie de inalta densitate (HDPE).

- Faza 4 - realizarea cuvei de retentie din beton armat cu dimensiunile 1,6 x 1,6 x 0,4 m si montarea pompelor de distributie

- Faza 5 - acoperirea exterioara a bazinului cu o copertina tip cort din materiala impermeabilizat.

- Faza 6 - indepartarea materialelor nefolossite si a utilajelor, refacerea terenului in zona perimetrala.

- Faza 7 - executarea de probe si verificari conform proiectului tehnic

## III.15. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul este realizat in baza relatiilor de parteneriat cu fermierii din zona

## III.16. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

A fost avuta in vedere zona cea mai apropiata de calea ferata pentru facilitarea descarcarii din vagoane a ingrasamintului lichid.

## III.17. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

## III.18. Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Aviz de gospodarire a apelor.

## III.19. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul.

## III.20. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii

privind:

▪ folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

  - Curti - constructii cu destinatie depozitare temporara a cerealelor in vederea comercializarii.

  - Adiacent - terenuri agricole, drum judetean, gara si cale ferata.

▪ politici de zonare şi de folosire a terenului;

    - zona depozitare temporara cereale

    - zona amplasare bazin stocare temporara ingrasaminte lichide

▪ arealele sensibile;

  - nu este cazul

▪ detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

    - nu au fost luate in calcul avand in vedere proprietatea terenului si amplasarea lui langa calea ferata.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Nu este cazul.

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

## III.21. Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Impactul asupra populației și sănătății umane: execuția și funcționarea bazinului nu sunt în măsură să afecteze populația și/sau sănătatea umană.

Impactul asupra faunei și florei: bazinul va fi realizat pe un teren intravilan in care se desfasoara activitati de depozitare temporara a cerealelor in vederea comercializarii lor.  Așadar nu se poate vorbi despre un impact asupra florei și faunei.

Impactul asupra bunurilor materiale: sistemul constructiv, materialele folosite nu au impact asupra bunurilor existente pe amplasament sau in vecinatatea acestuia.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei:

Nu se foloseste apa si nu influenteaza calitatea (sistemul de impermeabilizare nu permite infiltratii pe sol, subsol sau panza freatica). si regimul cantitativ al apei

Nu s-au identificat posibile surse de poluare a apelor de suprafață atât în perioada implementării proiectului și nici în perioada funcționării lui.

Apele freatice

În perioada implementări proiectului: o potențială cauză a poluării apelor subterane o poate reprezenta scaparile de combustibili sau ulei mineral de la utilajele care executa lucrari.

Pentru preintampinarea acestor cauze se vor folosi utilaje moderne si in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale, acestea vor fi curatate imediat.

Dupa implementarea proiectului au fost luate toate masurile:

- impermeabilizarea bazinului cu 2 straturi de folie de inalta densitate(HDPE)

- cuva de retentie in care vor fi amplasate pompele de distributi cu robineti dublii

astfel incat riscul unor scurgeri accidentale sa fie minimalizat.

Impactul asupra calităţii aerului:

În perioada execuției proiectului: poluanții sunt reprezentați de emisiile provenite de la utilajele si camioanele de transport.

Având în vedere că lucrările montaj sunt limitate în timp (cca. 2 luni), se consideră că impactul poluanților proveniți de la acestea  este nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: nu s-au identificat potențiale surse de poluare a aerului.

Impactul asupra climei:

Nu este cazul.

Zgomote și vibrații:

În perioada execuției proiectului: sursele de zgomot și vibrații sunt generate de utilaje si camioane de transport.

Având în vedere că lucrările de relizare a bazinului sunt limitate în timp si se desfasoara pe timpul zilei se consideră că efectul perturbator al zgomotului și vibrațiilor este nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: nu s-au identificat potențiale surse de zgomot și vibrații.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual:

Implementarea proiectului nu afectează peisanul și mediul vizual.

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural:

În zona propusă nu se află elemente de patrimoniu istoric și/sau cultural.

Natura impactului

Impact direct: în perioada de construcție, se poate vorbi despre un impact direct negativ dar în proporții nesemnificative – în ceea ce privește solul și aerul - cauzat de lucrările efective de construcție precum și de funcționarea utilajelor de montaj si camioanelor de transport materiale  (emisii în atmosferă, zgomot și vibrații).

În timpul lucrărilor nu vor fi folosite metode și / sau substanțe care ar fi în măsură să afecteze calitatea solului.

În perioada exploatării bazinului,  incarcare/descarcare, impactul va fi nul întrucât activitatea de exploatare a acestora nu presupune intervenția asupra factorilor de mediu.

Impact indirect în perioadele de execuție și de funcționare: nu este cazul.

Impact cumulativ:

În zonă nu s-au identificat alte proiecte astfel încât să se poată analiza impactul lor cumulativ.

Impact pe termen scurt

Impactul pe termen scurt poate fi considerat cel din perioada de execuție – apreciată la cca. 2 luni și poate fi considerat negativ pentru sol, aer dar în limite nesemnificative, datorită faptului că amploarea și complexitatea lucrărilor nu sunt mari.

În timpul lucrărilor de construcție nu vor fi folosite metode și / sau substanțe care ar fi în măsură să afecteze calitatea solului.

Impactul pe termen mediu și lung

Pe termen mediu și lung, în perioada funcționării proiectului, impactul asupra tuturor factorilor posibil a fi afectați va fi nesemnificativ întrucât funcționarea bazinului nu implică intervenția asupra factorilor de mediu iar activitatea nu este generatoare de zgomot și vibrații.

Impactul permanent și temporar

Impactul temporar poate fi considerat cel din perioada de execuție – apreciată la cca. 2 luni și poate fi considerat negativ pentru sol, aer dar în limite nesemnificative, datorită faptului că amploarea și complexitatea lucrărilor nu sunt mari.

În timpul lucrărilor de construcție nu vor fi folosite metode și / sau substanțe care ar fi în măsură să afecteze calitatea solului.

Impactul permanent (din perioada exploatării bazinului) va fi nesemnificativ întrucât exploatarea lui nu implică intervenția asupra factorilor de mediu iar activitatea nu este generatoare de zgomot și vibrații.

Impactul pozitiv și negativ

Privit în ansamblu, se poate aprecia că realizarea și exploatarea bazinului produc un impact negativ nesemnificativ asupra factorilor de mediu apă subterană, sol și subsol.

Impactul pozitiv rezida in realizarea unei zone de distributie ingrasaminte lichide pentru fermieri din zonele limitrofe si va avea un impact economic pozitiv pentru zona.

## III.22. Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu se previzionează o extindere a impactului.

## III.23. Magnitudinea şi complexitatea impactului

Având în vedere că execuția proiectului va presupune activități de mică amploare iar în perioada de funcționare (exploatare) se previzionează un impact nesemnificativ asupra mediului, se apreciază că magnitudinea și complexitatea impactului sunt foarte reduse.

## III.24. Probabilitatea impactului

Probabilitatea unui impact semnificativ asupra mediului este redusă în timpul execuției lucrărilor de construire, având în vedere faptul că lucrările sunt de mică amploare.

Pe durata exploatării bazinului, apreciem o probabilitate nesemnificativă, aproape nulă a impactului, având în vedere că exploatarea lor nu presupune intervenția asupra factorilor de mediu iar activitatea nu este generatoare de zgomot și vibrații.

## III.25. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Durata impactului corespunde cu perioada de execuție de cca. 2 luni. 	Frecvența este apreciată ca redusă, ca urmare a faptului că lucrările sunt de o complexitate redusă.

În ceea ce privește reversibilitatea impactului, nu se poate vorbi de aceasta întrucât, după încheierea lucrărilor de construcție, impactul proiectului asupra factorilor de mediu va fi aproape nul.

## III.26. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

În timpul execuției bazinului se vor respecta prevederile din proiectul tehnic.

In timpul exploatarii se vor respecta normele prevazute in regulamentul de exploatare.

## III.27. Natura transfrontieră a impactului

Nu este cazul.

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

## IV.1. Protecţia calităţii apelor

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Nu s-au identificat posibile surse de poluare a apelor de suprafață atât în perioada implementării proiectului și nici în perioada funcționării lui.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Prezentul proiect nu include instalații și/sau stații de epurare ale apelor uzate.

Apele uzate de la personalul de intretinere vor fi eliminate prin sistemul actual existent pe amplasamentul Bazei Adancata si reglementate prin Autorizatia/notificarea de gospodarire a apelor.

## IV.2. Protecţia aerului

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

În perioada execuției proiectului: poluanții sunt reprezentați de emisiile provenite de la utilajele de montaj si camioanele de transport materiale.  	Având în vedere că lucrările de forare sunt limitate în timp (cca. 2 luni), se consideră că impactul poluanților proveniți de la acestea este nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: potențiale surse de poluare a aerului nu sunt.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

## IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

În perioada execuției proiectului: sursele de zgomot și vibrații sunt generate de utilajele de montaj si camioanele de transport materiale.

Având în vedere că lucrările de forare sunt limitate în timp (cca. 2 luni), se consideră că efectul perturbator al zgomotului și vibrațiilor este nesemnificativ.

În perioada funcționării proiectului: nu s-au identificat potențiale surse de zgomot și vibrații.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Nu este cazul.

## IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor

- sursele de radiaţii;

Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul.

## IV.5. Protecţia solului şi a subsolului

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Sol și subsol

În perioada implementări proiectului nu se vor folosi metode și/sau substanțe chimice care să poată duce la poluarea solului și/sau a subsolului.

Apele freatice

În perioada implementări proiectului: o potențială cauză a poluării apelor subterane si a subsolului o poate reprezenta scurgerile accidentale de combustibil si ulei mineral de la utilaje si camioane.

Pentru a preîntâmpina aceste lucruri, utilajele si camioanele vor fi verificate tehnic iar in cazul unor scurgerii accidentale se va intervenii imediat pentru curatarea terenului afectat.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

În perioada implementări proiectului s-au avut in vedere urmatoarele dotari care sa nu perita curgerea pe sol, subsol si panza freatica a ingrasamintelor lichide:

- impermeabilizarea dubla (2 straturi) cu folie de inalta densitate a peretilor interiori ai bazinului.

- realizarea unei cuve betonate unde se vor amplasa pompele de distributie cu robineti dubli. astfel incat sa nu fie scurgeri accidentale de ingrasaminte lichide din bazin.

## IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul. În zonă nu se află areale sensibile.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Nu este cazul. În zonă nu se află specii de plante, animale, monumente ale naturii și/sau arii protejate.

## IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Proiectul prevede realizarea unui obiectiv, care nu este în măsură să afecteze așezările umane.

În zonă nu s-au identificat monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Proiectul prevede realizarea unui obiectiv, care nu este în măsură să afecteze așezările umane.

În zonă nu s-au identificat monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

## IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

În timpul execuției forajului:

• Deseurile preconizate sunt de urmatoarele tipuri:

- deșeuri menajere sau asimilabile – de la personalul implicat în lucrările de construire:

20 01 01   hârtie şi carton - 1,0 kg/zi

20 01 02   sticlă - 1,0 kg/zi

20 01 08   deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine - 2,0 kg/zi

20 01 39   materiale plastice - 1,0 kg

Cantitatea estimată este de cca. 5,0 kg / zi.

Acestea se colectează si se depozitează temporar în pubele, amplasate în incinta perimetrului, de unde se vor fi preluate de societăți specializate.

- deșeuri tehnologice generate în timpul execuției bazinului

17         Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din

amplasamente contaminate)

17 02      lemn, sticlă şi materiale plastice

17 02 03   materiale plastice - 200 kg

17 04      metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 05   fier şi oţel - 250 kg

17 04 11   cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 - 25 kg.

In total - 475 kg.

În perioada exploatării bazinului deseuri menajere de la personalul de exploatare:

20 01 01   hârtie şi carton - 0,5 kg

20 01 02   sticlă - 0,5 kg

20 01 08   deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine - 1,5 kg

20 01 39   materiale plastice - 0,5 kg

Cantitatea estimată este de cca. 3,0 kg / zi.

- modul de gospodărire a deşeurilor.

Deșeurile menajere se colectează si se depozitează temporar în pubele, amplasate în incinta perimetrului, de unde se vor fi preluate de societăți specializate.

Deseurile din constructie vor fi depozitate temporar pe o platforma si apoi livrate catre firme autorizate in colectarea deseurilor.

## IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

In perioada execuției proiectului nu vor fi utilizate și/sau produse substanțe și preparate chimice periculoase.

In perioada de functionare:

Bazinul este destinat depozitarii temporare a ingrasamintelor lichide de tip UAN.

Conform fisei de securitate atasata :

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire: ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE DE TIP UREE - AZOTAT DE AMONIU

(amestec de soluții de azotat de amoniu și uree)

Alte denumiri: UAN, URAN

Formula chimică: NH4NO3+ NH2-CO-NH2

Număr de înregistrare ECHA pentru azotat de amoniu: 01-2119490981-27-0064

Număr EINECS: 229-347-8

Număr CAS: 6484-52-2

Număr de înregistrare ECHA pentru uree: 01-2119463277-33-0059

Număr CAS: 57-13-6

Număr EINECS: 200-315-5

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizările contraindicate

Uz de către consumatori: îngrăşământ chimic în agricultură sub forma a trei tipuri în funcție de conținutul de azot total: URAN-320, URAN-300 și URAN-280.

Utilizări contraindicate: nici una

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Îngrășămintele chimice de tip UAN sunt amestecuri anorganice de patru componente și anume: soluție de azotat de amoniu, soluție de uree, apă demineralizată și inhibitor de coroziune.

Nu este amestec clasificat (periculos).

Clasificare Regulament (CE) nr.1272/2008 (CLP)

Nu este clasificat conform CLP (Clasificare, Etichetare și Ambalare).

Pericole pentru om / sănătate

Se va ţine seama de următoarele aspecte:

contact cu pielea: poate produce iritaţii şi ușoare arsuri ale pielii

contact cu ochii: poate produce iritarea acestora şi afecţiuni ale ochilor

ingestie: în cantităţi mici nu are efecte toxice, dar în cantităţi mari poate genera greaţă, vomă, diaree, dureri abdominale sau chiar methemoglobinemia.

inhalare: la expuneri în cantităţi mici toxicitatea este foarte redusă; la expuneri în concentraţii ridicate poate cauza iritaţii ale traiectului respirator, dureri de cap, ameţeli, furnicături, etc.

produse de descompunere termică: inhalarea gazelor rezultate prin descompunerea termică, poate provoca afecţiuni grave ale sistemului respirator .

Pericole pentru mediu

Îngrăşămintele lichide de tip UAN sunt îngrăşăminte azotoase, deci deversările accidentale pot avea un impact negativ asupra mediului, prin contaminarea terenurilor, a apelor curgătoare sau freatice.

2.3. Alte pericole

În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 nu a fost efectuată evaluarea PBT şi vPvB deoarece amestecul este constituit din substanţe anorganice.

Alte pericole: nu se cunosc.

3.1. Identitatea chimică a substanţei

Produsul trebuie considerat: Amestec

ÎNGRĂȘĂMINTELE LICHIDE DE TIP UAN sunt amestecuri de soluție de azotat de amoniu și uree.

Conține ca impurități biuret și aditivi.

Îngrășămintele lichide de tip UAN sunt un amestec de soluție de azotat de amoniu cu concentrația 85-95%, soluție de uree cu concentrația 65-75%, apă demineralizată și inhibitor de coroziune „CORROGARD”.

Formula moleculară: H3N.HNO3+ CH4N2O

Azotat de amoniu - Număr EINECS: 229-347-8

Număr CAS: 6484-52-2

Denumire IUPAC: ammonium nitrate

Formula moleculară: H3N.HNO3

Limita de concentraţie: > = 44 - < = 47% (unități de masă)

Uree- Număr CAS: 57-13-6

Număr EINECS: 200-315-5

Denumire IUPAC: UREA

Formula moleculară: CH4N2O

Limita de concentraţie: > = 34 - < = 37% (unități de masă)

Apă - Număr CAS: 7732-18-5

Număr EINECS: 231-791-2

Denumire IUPAC: water

Limita de concentraţie: > = 16 - < = 21,3 % (unități de masă)

Identitatea chimică a impurităţilor

Biuret - Număr CAS: 108-19-0

Număr EINECS: 203-559-0

Denumire IUPAC: dicarbonimidic diamide

Limita de concentraţie: >= 0 - <= 0,5 %

Inhibitor de coroziune ‘‘Corrogard” (aditiv)

Limita de concentraţie: >= 90 - <= 150 ppm

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.1.1 Instrucţiunile de prim ajutor se furnizează în funcţie de căile de expunere relevante.

contact cu pielea: suprafaţa afectată se spală cu multă apă; se înlocuiesc hainele şi pantofii contaminaţi cu altele curate, dacă e cazul ( hainele contaminate se refolosesc numai după spălare); dacă iritaţia persistă se solicită asistenţă medicală de specialitate;

contact cu ochii: clătiţi /irigaţi ochii (inclusiv sub pleoape) cu apă din abundenţă timp de min.15 minute; dacă iritaţiile persistă, se apelează la serviciul medical;

ingerare: apelaţi de urgenţă la serviciul medical; dacă victima este în stare de inconştienţă şi vomită, se aşează întinsă pe partea stângă şi nu se administrează nimic pe gură.

4.1.2 Recomandări: Nu sunt necesare măsuri speciale.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Folosiţi apă din abundenţă, stingătoare cu spumă chimică şi spumă mecanică, stingătoare cu praf acționate de presiunea unui gaz, de exemplu CO2.

Utilizaţi furtun cu apă pentru a minimiza sau dispersa vaporii.

Răciţi cu apă utilajele expuse la foc, dacă acest lucru este posibil cu risc minim.

Folosiţi mască de protecţie cu cartuş filtrant şi echipament adecvat pentru stingerea incendiilor.

În cazuri accidentale, avarii, când scăpările sunt mari, intervenţiile se fac folosind masca izolantă cu oxigen.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Este interzisă utilizarea aburului la stingerea incendiilor, datorită azotatului de amoniu din îngrăşămintele lichide de tip UAN.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Produsul nu este inflamabil. Nu sunt necesare măsuri speciale.

Precauţii pentru mediul înconjurător

Evitaţi contactul materialului deversat cu solul şi împiedicaţi deversarea produsului în cursurile de apă de suprafaţă.

Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Modul de izolare şi de curăţare a unei cantităţi vărsate

Deversarea şi scurgerea unor cantităţi mici

Aspiraţi sau colectaţi produsul în containere speciale, marcate pentru deşeuri. Curăţaţi zona afectată cu o cantitate mare de apă. În cazul în care substanţa deversată ajunge în cursuri de apă, informaţi autorităţile locale.

Deversarea şi scurgerea unor cantităţi mari

Aspiraţi sau colectaţi produsul în containere speciale, marcate pentru deşeuri. Reciclaţi, dacă este posibil. Curăţaţi zona afectată cu o cantitate mare de apă. În cazul în care substanţa deversată ajunge în cursuri de apă, informaţi autorităţile locale.

Tehnici inadecvate de izolare sau curăţare

Nu colectaţi produsul deversat în rumeguş sau alte materiale combustibile.

Nu folosiţi dopuri realizate din materiale organice precum lemnul, pentru a opri scurgerile.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Ingrasamintul lichid tip UAN este depozitat temporar in bazinul de 1000 mc construit din metal si izolat in interior cu 2 membrane de inalta densitate (HDPE).

Livrarea catre cisternele fermierilor se face print-o gura de descarcare prevazuta cu pompe de distributie si robineti dubli amplasati intr-o cuva betonata.

Prin aceste dotari se preintampina deversarile accidentale de ingrasamiat lichid tip UAN.

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu se preconizează luarea de măsuri speciale de măsuri pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

# VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Proiectul propus nu se incadreaza in  DIRECTIVA 2012/18/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului

ANEXA I - SUBSTANȚE PERICULOASE

NOTE LA ANEXA I

14. Azotat de amoniu (1 250/5 000): calitatea de îngrășământ

Cantitatea ce va fi depozitata in bazin - 700 tone, sub nivelul inferior.

# VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrările necesare organizării de șantier vor fi de mică amploare și vor consta in amplasarea utilajelor si materialelor pe o platforma betonata existenta pe amplasament.

Ca sursă de curent electric se va folosi reteaua existenta pe amplasament..

Ca sursă de apă se va folosi sursa existentă in zona.

Nu va fi necesară amplasarea unor dotări necesare pentru dormit, magazii provizorii etc.

Pentru depozitarea deșeurile menajere de la angajati se vor folosi pubele/saci menajeri.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

La executarea lucrarilor de constructie se vor respecta cerintele de calitate stabilite prin Legea 10/1995, privind: Rezistenta si stabilitatea; Siguranta in exploatare; Securitatea la incendiu; Igiena si sanatatea oamenilor; Refacerea si protectia mediului; Izolarea termica si economia energiei; Izolarea hidrofuga; Protectia la zgomot.

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de șantier va fi pe amplasamentul Bazei de cereale in imediata vecinatate a amplasamentului propus pentru bazin..

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Având în vedere că lucările de execuție sunt de mică amploare care presupun mobilizarea unor cantități limitate de instalații și/sau unelte, se apreciază că lucrările de organizare de șantier vor avea un impact nesemnificativ asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

# VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Suprafața efectivă afectată de investiție este de cca. 350 m2. După amplasarea bazinului, terenul din jurul acestuia va  fi readus, pe cât posibil, la starea inițială.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Se va proceda conform datelor din fisa de securitate si anume:

- Modul de izolare şi de curăţare a unei cantităţi vărsate

  - Deversarea şi scurgerea unor cantităţi mici

Se va aspira sau colecta produsul în containere speciale, marcate pentru deşeuri.

Zona afectată  se va curata cu o cantitate mare de apă.

În cazul în care substanţa deversată ajunge în cursuri de apă, informaţi autorităţile locale.

- Deversarea şi scurgerea unor cantităţi mari

Se va aspira sau colecta produsul în containere speciale, marcate pentru deşeuri.

Se va recicla, dacă este posibil.

Zona afectată  se va curata cu o cantitate mare de apă.

În cazul în care substanţa deversată ajunge în cursuri de apă, informaţi autorităţile locale.

- Tehnici inadecvate de izolare sau curăţare

Nu se va colecta produsul deversat în rumeguş sau alte materiale combustibile.

Nu se vor folosi dopuri realizate din materiale organice precum lemnul, pentru a opri scurgerile.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

In cazul închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei se va proceda in felul urmator:

  - Se va goli bazinul de ingrasamintele lichide depozita temporar

  - se va spala bazinul cu apa

  - se va demonta cele 2 straturi izolatoare din interior

  - se vor dezafecta pompele

  - se vor demonta panourile din otel gavanizat din care a fost construit

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- fundatia ar putea fi folosita pentru o constructie ulterioara sau la amenajarea unei platforme betonate.

# IX. Anexe - piese desenate

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului;

- Planul de situaţie;

- Certificat de urbanism

- Acte de proprietate

Intocmit

ing. Al. David

Semnătura şi ştampila
     .........................................